# Kế hoạch xây dựng phần mềm dự toán Trường An trên Excel

Bộ đặc tả triển khai và hướng dẫn dùng Claude Code cùng Codex • Ngày 30 tháng 9 năm 2026 • Phiên bản kế hoạch 1.0

Đề xuất xây dựng TA Estimate theo dạng add-in Excel. Người dùng tra định mức xây dựng và thủy lợi, chọn công tác, nhập khối lượng và giá, kiểm tra hao phí rồi lập dự toán ngay trong một file công trình. Bản đầu ưu tiên Windows và Excel Microsoft 365 hoặc Excel 2024 bản 64 bit.

Đầu ra của giai đoạn lập kế hoạch gồm tài liệu này và bộ TA_Estimate_Starter. Bộ khởi động chứa đặc tả, dữ liệu thử, tiêu chí nghiệm thu và 10 prompt giao việc; bước lập trình sẽ tạo add-in, mẫu công trình và bộ dữ liệu đã kiểm tra.

| Quyết định | Phương án đề xuất |
| --- | --- |
| Sản phẩm dùng hằng ngày | TA_Estimate.xlam và mỗi công trình một file .xlsx. |
| Công nghệ bản đầu | VBA, công thức Excel thông thường, dữ liệu danh mục .xlsx chỉ đọc. |
| Dữ liệu định mức | Tách bộ xây dựng, thủy lợi và định mức nội bộ; lưu nguồn và phiên bản. |
| Khả năng dùng ngoại tuyến | Tra cứu và tính toán từ dữ liệu đã cài trên máy. |
| Phạm vi thí điểm | Khoảng 150 mã đã kiểm tra; 3 hồ sơ: kênh bê tông, đường và khoan phụt. |
| Thời gian dự kiến | 6–8 tuần với 1 người lập trình có AI hỗ trợ và 1 kỹ sư QS kiểm tra dữ liệu. |

Mốc thời gian là ước lượng lập kế hoạch, phụ thuộc chất lượng tài liệu nguồn và thời gian kiểm tra trên Excel thật. Việc nhập toàn bộ thư viện định mức được triển khai sau khi lõi tính và một bộ dữ liệu nhỏ đạt nghiệm thu.

Trình tự đọc: các mục 1–3 để chốt phạm vi; mục 4–8 để giao kỹ thuật; mục 9–12 để cài đặt, lập trình và nghiệm thu; mục 13 để mở nguồn đối chiếu.

# 1 Khảo sát Ohasoft và các phần mềm tham chiếu

Quan sát trực tiếp trang Ohasoft ngày 30/09/2026: giao diện công bố 9.089 mã, 55.360 dòng hao phí và 6 phụ lục. Ô tìm kiếm hỗ trợ nhập mã hoặc từ khóa; cây bên trái lọc phụ lục, chương và nhóm; kết quả ở giữa; chi tiết hiển thị đơn vị, điều kiện áp dụng, hao phí và thuyết minh. [S1]

Đã thử từ khóa “khoan” và mã AA.11114. Mã này có nhãn “Cần đối chiếu” và thông báo không có hao phí số trong bảng nguồn. Tab thuyết minh phân cấp nội dung theo nhóm mã, chương và quy định chung. Số liệu hiển thị là thông tin của trang, chưa phải kết quả kiểm đếm toàn bộ cơ sở dữ liệu.

| Tham chiếu | Chức năng có bằng chứng | Ứng dụng vào TA Estimate |
| --- | --- | --- |
| Ohasoft | Tra mã, cây nhóm, hao phí, thuyết minh; trang hướng dẫn dùng ngoại tuyến. | Tra cứu nhanh và mở nguồn ngay tại mã. |
| GXD | Nhà cung cấp mô tả chạy trực tiếp trên Excel, liên kết công thức và sổ tay định mức. [S4] | Lưu hồ sơ công trình bằng Excel có công thức. |
| G8 | Tài liệu giới thiệu mô tả dự toán, dự thầu và xuất Excel có công thức, định dạng. [S5] | Tách chiết tính, giá đầu vào và tổng hợp. |
| ETA | Tài liệu nhà cung cấp mô tả tìm công tác, nhập tiên lượng và lấy giá từ Excel. [S6] | Tìm kiếm thuận tiện, nhập bảng giá có ánh xạ. |
| F1 | Hướng dẫn nhập Excel giữ định mức, đơn giá và giá thông báo; khai báo cột khi không tự nhận dạng. [S7] | Giữ dữ liệu hồ sơ gốc khi nhập và đối chiếu. |

Bảng trên so sánh chức năng được mô tả công khai; không phải kết quả chạy thử các bản thương mại. Không chấm điểm tốc độ hoặc độ chính xác khi chưa có phép thử cùng dữ liệu.

Phạm vi mở rộng của TA Estimate: bổ sung tính toán dự toán, bộ thủy lợi, kiểm soát nguồn, lịch sử thay đổi và đối chiếu giá vốn nội bộ. Khảo sát giao diện Ohasoft không xác định được cơ sở dữ liệu máy chủ hay mã nguồn bên trong; không lấy công nghệ backend làm giả định thiết kế.

# 2 Nguồn định mức và cách quản lý phiên bản

| Bộ dữ liệu | Nguồn chính thức đã xác nhận | Cách đưa vào sản phẩm |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng | TT 38/2026/TT-BXD; ban hành 26/06/2026, hiệu lực 01/07/2026. Cổng Chính phủ có 8 phụ lục đính kèm. [S2] | Nhập các mã sử dụng và thuyết minh; quản lý thêm phụ lục vật liệu, quản lý dự án và tư vấn theo đúng loại dữ liệu. |
| Thủy lợi và đê điều | TT 37/2026/TT-BNNMT; ban hành 28/08/2026, hiệu lực 01/09/2026. Có thông tư và phụ lục riêng. [S3] | Số hóa riêng; không đồng nhất với TT 37 của Bộ Xây dựng. |
| Dữ liệu công trình cũ | Văn bản và bộ đơn giá ghi trong hồ sơ gốc. | Giữ nguyên phiên bản để kiểm tra và giải trình; xét chuyển tiếp từng hồ sơ. |
| Giá đầu vào | Công bố địa phương, báo giá hợp lệ, phương án xác định giá của hồ sơ. | Lưu địa bàn, thời điểm, quy cách, thuế, vận chuyển và nguồn. |
| Định mức nội bộ | Số liệu thi công, biên bản và hồ sơ tính toán của doanh nghiệp. | Mã TA.*, gắn nhãn nội bộ hoặc vận dụng; có người kiểm tra. |

Ohasoft giới thiệu dữ liệu từ 6 phụ lục; nguồn chính thức của TT 38 có thêm phụ lục VII và VIII. Vì vậy phạm vi một trang tra cứu không đồng nghĩa toàn bộ dữ liệu cần để lập dự toán. Định mức hao phí cũng không thay thế dữ liệu giá, quy tắc chi phí hay thuế.

Mỗi bộ phát hành phải có mã phiên bản, ngày nguồn, tệp gốc, mã kiểm tra SHA-256, phạm vi mã đã kiểm và người kiểm tra. Mỗi mã liên kết đến trang PDF, bảng, cột, ghi chú và điều kiện áp dụng. Ngày hiệu lực chỉ là một điều kiện; phần mềm không tự thay toàn bộ mã của công trình cũ bằng bộ mới.

Nguồn ưu tiên là văn bản, phụ lục chính thức và dữ liệu doanh nghiệp được phép dùng. Cấu trúc, mã nguồn hoặc dữ liệu đã biên tập của phần mềm thương mại chỉ tái sử dụng khi có quyền phù hợp. Tham khảo cách tổ chức giao diện không đồng nghĩa được sao chép toàn bộ sản phẩm.

# 3 Kiến trúc chạy trong Excel

| Thành phần | Vai trò | Quy tắc triển khai |
| --- | --- | --- |
| TA_Estimate.xlam | Chương trình: tra mã, chèn công tác, tạo bảng, kiểm tra và xuất hồ sơ. | VBA dạng .bas/.cls và Ribbon XML quản lý bằng Git. |
| TA_Template.xltx | Mẫu để tạo file công trình mới. | Có bảng Excel chuẩn, tên bảng và tên cột ổn định. |
| Catalog_*.xlsx | Thư viện định mức đã phát hành. | Mở chỉ đọc; nạp mảng và chỉ mục vào bộ nhớ; dữ liệu thuần giá trị. |
| Cong_trinh_*.xlsx | Toàn bộ số liệu, hao phí đã chọn và kết quả. | Tự chứa dữ liệu dùng cho hồ sơ; không cần liên kết ngoài để tính lại. |
| Tệp nguồn PDF | Căn cứ để kiểm tra định mức. | Lưu đường dẫn tương đối và đường dẫn trực tuyến dự phòng. |

Giao diện bản đầu: nhóm lệnh Trường An trong Excel, ô tìm kiếm hoặc UserForm modeless với ListBox chuẩn. Tránh phụ thuộc TreeView OCX cũ và ActiveX đặt trên sheet. Danh mục lớn được nạp một lần; chỉ sao chép các mã đã sử dụng vào công trình.

Luồng xử lý: chọn bộ định mức → tra và đọc thuyết minh → chèn công tác theo item_id riêng → nhập khối lượng và giá → tính chiết tính → tổng hợp vật tư và chi phí → kiểm tra → xuất hồ sơ.

Công thức tài chính cuối cùng dùng hàm Excel thông thường. Không dùng hàm VBA tự viết làm điều kiện bắt buộc để người nhận file tính lại. Add-in thực hiện thao tác tạo và cập nhật cấu trúc; file .xlsx giữ được công thức và dữ liệu đã chọn khi gỡ add-in.

VBA phù hợp cho MVP ngoại tuyến. Office.js là hướng mở rộng khi cần nhiều nền tảng và giao diện web; Microsoft mô tả kiến trúc này có manifest và ứng dụng web được lưu trên máy chủ. [S8] C# và Excel-DNA chỉ xét khi phép đo thực tế cho thấy VBA không đạt tải yêu cầu.

Excel web không chạy VBA. [S9] Bản Windows này không đặt mục tiêu chạy add-in trên iPhone; điện thoại dùng để xem file hoặc PDF. Nếu công ty dùng Mac hay Excel 32 bit, cần điều chỉnh phạm vi và nghiệm thu riêng trước khi lập trình sâu.

# 4 Cấu trúc file dự toán công trình

| Sheet | Nội dung chính | Ai nhập hoặc tạo |
| --- | --- | --- |
| TONG_HOP | Chi phí theo hạng mục, trực tiếp, các khoản bổ sung, thuế và tổng cộng. | Công thức từ chiết tính và quy tắc được chọn. |
| THONG_TIN | Tên công trình, địa bàn, thời điểm, phiên bản bộ định mức, quy tắc làm tròn. | Người lập. |
| TIEN_LUONG | Mã, tên, đơn vị, diễn giải, khối lượng, nguồn và trạng thái từng công tác. | Người lập và add-in. |
| CHIET_TINH | Hao phí gốc, hệ số, hao phí áp dụng, giá, tiền VL–NC–M và khoản %. | Sinh theo từng item_id; cho phép điều chỉnh có lý do. |
| TONG_HOP_VT | Nhu cầu vật liệu, nhân công, máy theo tài nguyên và biến thể giá. | Tổng từ chiết tính; không gộp khác quy cách. |
| GIA_DAU_VAO | Giá mua, vận chuyển, bốc xếp, giá hiện trường; giá nhân công và ca máy. | Người lập; lưu nguồn và thời điểm. |
| QUY_TAC_CP | Tỷ lệ, cơ sở tính, công thức và nguồn cho từng khoản chi phí. | Người có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. |
| KIEM_TRA | Thiếu giá, thiếu hao phí, sai đơn vị, mã trùng, sai công thức, chênh tổng. | Khu vực kiểm tra độc lập. |
| DM_SNAPSHOT | Bản sao định mức, thuyết minh và phiên bản thực sự dùng trong công trình. | Add-in sao chép khi chọn mã. |
| NHAT_KY | Phiên bản, thao tác thay mã, sửa hao phí, đổi giá và người ghi nhận. | Add-in ghi; lưu bản phát hành có dấu kiểm tra. |

Bản v1.1 có thể thêm SO_SANH_GIA_VON, VAN_CHUYEN và GIA_CA_MAY khi cần các bảng tính riêng. Không tạo bảng chi tiết trống chỉ để tăng số lượng sheet.

Mỗi dòng công tác có item_id ổn định: sắp xếp hoặc chèn dòng không làm đổi quan hệ hao phí. Các ô nhập dùng màu nền nhạt và chữ xanh; ô công thức khóa chống sửa nhầm. Bảo vệ sheet không được coi là cơ chế bảo mật hoặc nhật ký không thể sửa.

Các bảng kiểm tra chỉ đọc kết quả từ nguồn và bảng tính. Quy tắc chặn xuất hồ sơ gọi bộ kiểm tra nghiệp vụ trực tiếp; công thức dự toán không lấy số từ sheet KIEM_TRA.

# 5 Mô hình dữ liệu dành cho lập trình

| Bảng logic | Các trường bắt buộc hoặc quan trọng |
| --- | --- |
| Documents | document_id, số văn bản, cơ quan, ngày ban hành, hiệu lực, quan hệ thay thế, URL, hash tệp. |
| Norms | norm_id, document_id, mã, phiên bản, phụ lục/chương/nhóm, tên, đơn vị gốc, norm_basis_qty, trạng thái kiểm. |
| Resources | resource_id, loại VL/NC/M, tên, quy cách/cấp bậc, đơn vị, namespace nguồn. |
| Consumptions | line_id, norm_id, resource_id, quantity hoặc percent, basis_ref, scope, vị trí nguồn. |
| Notes | note_id, phạm vi chung/chương/nhóm/mã, nội dung, thứ tự và liên kết nguồn. |
| Prices | price_id, resource_id, quy cách, địa bàn, kỳ giá, nguồn, thuế, vận chuyển, đơn giá áp dụng. |
| ProjectItems | item_id, norm_id và revision đã chốt, khối lượng nhập, đơn vị, hệ số quy đổi, tham số kỹ thuật. |
| Overrides | item_id/line_id, giá trị gốc, giá trị sửa, lý do, căn cứ, người và thời điểm. |
| CostRules | rule_id, loại khoản, base_refs, tỷ lệ/giá trị, điều kiện, thứ tự phụ thuộc, nguồn và phiên bản. |

Khóa định mức phải phân biệt bộ nguồn + phiên bản + mã + biến thể. Không dùng riêng chuỗi mã làm khóa toàn hệ thống. Khi sửa hao phí cho một công tác, lưu lớp điều chỉnh của công tác đó; không sửa thư viện gốc hoặc các công tác khác dùng cùng mã.

Lưu số thập phân trong JSON dưới dạng chuỗi chuẩn dấu chấm; ngày dùng YYYY-MM-DD. Giao diện Việt Nam định dạng lại dấu thập phân và phân cách hàng nghìn. Giá để trống là chưa có giá; giá 0 chỉ hợp lệ khi có lý do và người xác nhận.

Tách amount_kind = quantity và percent. Dòng % có cơ sở tính tường minh, không được cộng vào tổng kg/m³/công/ca. Mỗi dòng hao phí có trạng thái: verified, needs_review hoặc not_applicable. Không nhầm “nhóm này không có hao phí theo nguồn” với “dữ liệu trích xuất còn thiếu”.

Trong workbook dùng Excel Tables và tên cột cố định; danh sách bảng trên có thể ánh xạ thành nhiều bảng trên cùng sheet. Bộ hợp đồng dữ liệu trong thư mục contracts mô tả trường, trạng thái và bất biến cần kiểm tra.

# 6 Quy tắc tính và trường hợp dễ sai

Bước đầu quy đổi khối lượng nhập về đơn vị cơ sở. Sau đó chia cho quy mô một đơn vị định mức. Ví dụ định mức tính cho 100 m³, khối lượng công tác 250 m³ thì hệ số số lượng là 2,5; không nhân trực tiếp 250 với hao phí của 100 m³.

So_don_vi_DM = Khoi_luong_nhap × He_so_doi_don_vi / Norm_basis_qty

Hao_phi_ap_dung = Hao_phi_goc × He_so_duoc_phep

Luong_tai_nguyen = So_don_vi_DM × Hao_phi_ap_dung

Thanh_tien_tai_nguyen = Luong_tai_nguyen × Gia_ap_dung

Chỉ quy đổi tự động khi cùng đại lượng và cùng trạng thái vật lý. Đất nguyên thổ, đất rời và đất đầm chặt không tự coi là cùng m³. Hệ số áp dụng phải chỉ rõ tác động vào vật liệu, nhân công, máy hoặc một nhóm hao phí, kèm căn cứ.

Ví dụ kiểm thử giả lập cho 250 m³, định mức theo 100 m³: vật liệu 10 kg × 20.000 đ/kg; nhân công 2 công × 400.000 đ/công; máy 1 ca × 1.000.000 đ/ca. Chi phí trực tiếp là 5.000.000 đ. Nếu giả định vật liệu khác bằng 2% tiền vật liệu chính thì thêm 10.000 đ; tổng 5.010.000 đ. Các giá và hao phí này chỉ dùng thử phép tính.

Chi phí khác theo %: lấy đúng tập dòng làm cơ sở; không tự lấy toàn bộ chi phí trực tiếp. Phát hiện vòng lặp khi khoản % lấy chính nó làm cơ sở.

Cấp phối: bê tông thương phẩm hoặc tự trộn là lựa chọn có kiểm soát; không vừa tính tiền bê tông mua vừa cộng xi măng, cát, đá của cấp phối.

Ca máy: chọn dùng giá ca máy đã xác định hoặc tự tính từ thành phần; không cộng lại nhiên liệu và thợ điều khiển đã nằm trong ca máy.

Giá hiện trường: thể hiện giá gốc, chi phí vận chuyển và bốc xếp; ghi rõ giá nguồn đã gồm khoản nào để tránh cộng trùng.

Thuế và chi phí gián tiếp: cấu hình theo hồ sơ, loại công trình, thời điểm và căn cứ. Không ghi cứng một thuế suất hoặc một tỷ lệ cho mọi công trình.

Chốt quy tắc làm tròn: lượng tài nguyên giữ độ chính xác tính toán; đơn giá, thành tiền và tổng hợp làm tròn tại các cấp đã khai báo. Dùng cùng quy tắc trong Excel và bộ kiểm thử; tránh khác biệt giữa VBA Round và Excel ROUND.

# 7 Nghiệp vụ thủy lợi và phạm vi mở rộng

| Nhóm cần ưu tiên | Thông tin phải giữ khi chọn mã |
| --- | --- |
| Đào đắp kênh và đập | Cấp đất/đá, biện pháp thi công, dung tích máy, cự ly, trạng thái khối lượng, độ chặt. |
| Bê tông kênh và công trình | Mác/cấp độ bền theo hồ sơ, hình dạng cấu kiện, biện pháp vận chuyển và đổ, cấp phối. |
| Cốt thép và ván khuôn | Loại thép, đường kính, dạng cấu kiện, phạm vi gia công/lắp dựng, cách đo đơn vị. |
| Khoan và phụt vữa | Cấp đất/đá, đường kính, chiều sâu, loại vữa, điều kiện thực hiện và thành phần đã tính. |
| Đê quây và dẫn dòng | Khối lượng, thời gian, máy bơm, biện pháp được chấp thuận và phạm vi chi phí. |
| Cừ và kết cấu lắp ghép | Loại cừ, thiết bị thi công, chiều dài, điều kiện mặt bằng hoặc trên nước. |
| Cỏ mái đập và thoát nước | Trồng, chăm sóc, tưới, thời gian và các công việc đã nằm trong định mức. |
| Trạm bơm và thiết bị | Phân biệt mua thiết bị, lắp đặt, thí nghiệm, vận chuyển và chạy thử. |

Đây là danh mục nghiệp vụ cần thiết kế cho doanh nghiệp giao thông và thủy lợi, không khẳng định mọi nhóm đều có mã riêng trong TT 37. Với từng công tác phải mở phụ lục và hồ sơ kỹ thuật để xác định mã phù hợp, vận dụng hay lập định mức riêng.

Giao diện cho phép lọc theo thông số kỹ thuật và hiển thị lý do phù hợp. Tìm kiếm bỏ dấu chỉ giúp tìm ứng viên; máy không được tự quyết định cấp đất, chiều sâu khoan hoặc hệ số theo tên công tác.

Trong v1.1, bảng giá vốn nội bộ cho phép nhập giá khoán nhân công, thuê máy và mua vật liệu. Kết quả đối chiếu với giá dự toán hoặc giá dự thầu để quản trị thi công. Giá vốn không ghi đè giá dùng cho hồ sơ trình duyệt; tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trước không đồng nghĩa lợi nhuận thực của nhà thầu.

Hoãn OCR bóc khối lượng bản vẽ, quyết toán hợp đồng và AI tự chọn mã sang giai đoạn sau. AI có thể gợi ý và dẫn nguồn; kỹ sư chịu trách nhiệm chọn mã và xác nhận điều kiện áp dụng. Phần tính tiền phải tất định và kiểm tra lại được.

# 8 Quy trình số hóa và nghiệm thu dữ liệu

1. Tiếp nhận văn bản và toàn bộ phụ lục. Ghi số hiệu, ngày, tệp, URL, checksum và phạm vi áp dụng.

2. Đọc cấu trúc PDF. Tách thuyết minh chung, chương, nhóm và bảng. Với bản quét dùng OCR nhưng giữ ảnh/trang nguồn để kiểm.

3. Đưa dữ liệu trích xuất vào khu vực chờ kiểm. Giữ chuỗi số gốc, đơn vị gốc, số trang và tên cột trước khi chuẩn hóa.

4. Kiểm tra máy: khóa trùng, liên kết thiếu, đơn vị bất thường, lệch số cột, số âm, dấu phẩy, ký hiệu ≤ và các dòng %. Dữ liệu nghi ngờ phải có danh sách riêng.

5. Kỹ sư QS đối chiếu từng mã và toàn bộ dòng hao phí của bộ thí điểm với trang nguồn. Người thứ hai kiểm các trường đã sửa và các trường hợp %, quy đổi, cấp phối, thuyết minh kế thừa.

6. Chỉ phát hành những mã đủ điều kiện. Những mã chưa xác nhận vẫn tra cứu được với cảnh báo, nhưng không được dùng để phát hành dự toán chính thức.

7. Khi cập nhật, tạo báo cáo mã thêm, bỏ, sửa; lưu bản cũ và cho người dùng xem tác động trước khi thay mã trong công trình.

Cần kiểm cả phạm vi thành phần công việc, không chỉ so số hao phí. Hai mã có tên gần giống nhưng khác biện pháp hoặc khác nội dung đã bao gồm sẽ cho kết quả khác nhau.

| Chỉ tiêu dữ liệu thí điểm | Điều kiện đạt |
| --- | --- |
| Nguồn và vị trí | 100% mã được phát hành truy được tệp, trang, bảng/cột. |
| Số hao phí và đơn vị | 100% dòng của mã phát hành đã đối chiếu; không còn thiếu chưa xử lý. |
| Khóa và liên kết | Không trùng khóa nghiệp vụ; không có hao phí mất mã hoặc mất tài nguyên. |
| Công trình đang làm | Cập nhật thư viện không làm đổi snapshot đã chốt. |
| Mã cần kiểm | Không được tự suy diễn hao phí 0 hoặc dùng cho xuất chính thức. |

Người phụ trách dữ liệu giữ quyền phát hành bộ chính thức; người dùng thường chỉ tạo điều chỉnh cấp công trình. Việc phát hành cần kèm danh sách mã được hỗ trợ để tránh hiểu nhầm bộ thí điểm là thư viện đầy đủ.

# 9 Lộ trình và nguồn lực triển khai

| Chặng | Ước lượng | Kết quả để chuyển chặng |
| --- | --- | --- |
| 0 Khảo sát máy và mẫu | 2–3 ngày | Biết phiên bản Excel, 32/64 bit, mẫu in, loại hồ sơ và dữ liệu thí điểm. |
| 1 Lõi dữ liệu và tra cứu | 5–7 ngày | Đọc thư viện thử, tìm mã/không dấu, xem hao phí, mở căn cứ. |
| 2 Tiên lượng và chiết tính | 7–10 ngày | Chèn nhiều mã, quy đổi đơn vị, tính VL–NC–M, giữ công thức. |
| 3 Giá và tổng hợp | 5–7 ngày | Giá hiện trường, quy tắc chi phí, các khoản %, kiểm chéo tổng. |
| 4 Thủy lợi và dữ liệu thật | 7–10 ngày | Bộ mã thí điểm đã đối chiếu và 3 hồ sơ thử chạy đúng. |
| 5 Đóng gói và nghiệm thu | 4–5 ngày | Add-in cài được, file nhận tính lại được, in A3/A4 đạt yêu cầu. |

Tổng khối lượng kỹ thuật khoảng 30–42 ngày làm việc; một phần số hóa và kiểm tra dữ liệu có thể tiến hành trong thời gian phát triển. Mục tiêu lịch 6–8 tuần cần người QS phản hồi đều. Chưa tính mở rộng toàn bộ thư viện, tất cả địa phương hoặc hỗ trợ đa nền tảng.

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Người phụ trách công ty | Chốt mẫu, phạm vi, hồ sơ chuẩn và quyết định nghiệm thu. |
| Kỹ sư QS | Xác nhận định mức, nguồn giá, quy tắc chi phí, bảng tính đối chứng. |
| Người lập trình cùng AI | Thiết kế, viết mã, đóng gói và sửa lỗi theo tiêu chí. |
| Người dùng thử | Lập lại hồ sơ thực, báo lỗi thao tác và kiểm bản in. |

Dự trù chi phí theo số ngày công × đơn giá người thực hiện, cộng công kiểm dữ liệu, tài khoản công cụ đang dùng và chứng thư ký mã nếu triển khai nhiều máy. Chưa đặt mức tiền cụ thể khi chưa biết nguồn lực và hiện trạng dữ liệu.

Mốc sử dụng nội bộ: hoàn thành chặng 3 với bộ mã đã kiểm để thí điểm. Mốc dùng hồ sơ chính thức: qua chặng 5 và được kỹ sư QS xác nhận. Giao diện đẹp hoặc AI báo “đã xong” không thay cho biên bản nghiệm thu tính toán.

# 10 Chuẩn bị máy và bắt đầu với Claude Code hoặc Codex

Bước 1. Trên máy dự định sử dụng, mở Excel → File → Account → About Excel. Ghi phiên bản và 32/64 bit. Đề xuất máy Windows với Excel 365/2024 64 bit.

Bước 2. Giải nén TA_Estimate_Starter.zip vào thư mục làm việc, ví dụ C:\TA_Estimate. Thư mục mở trong công cụ lập trình phải là thư mục chứa README.md, AGENTS.md và CLAUDE.md.

Bước 3. Cài Git for Windows, VS Code nếu muốn dùng trình soạn thảo, và công cụ AI từ nguồn chính thức. Không bắt buộc cài cả Claude Code lẫn Codex để bắt đầu.

Bước 4. Claude Code: theo trang quickstart [S10], chọn bộ cài Windows; mở terminal trong thư mục dự án, gõ claude và đăng nhập theo hướng dẫn. Có thể dùng winget install Anthropic.ClaudeCode theo tài liệu chính thức.

Bước 5. Codex: theo trang cài đặt [S11], chọn phương án Windows hoặc IDE; mở thư mục dự án. Nếu dùng CLI đã cài, gõ codex và chọn đăng nhập bằng ChatGPT hoặc phương án được tài khoản hỗ trợ.

Bước 6. Đưa prompt 00 vào công cụ được chọn. Chỉ chuyển sang prompt tiếp theo khi đầu ra và điều kiện đạt của chặng trước đã được kiểm.

cd C:\TA_Estimate

git init

git add .

git commit -m "Initial TA Estimate specification"

Chỉ chạy git init nếu đây là thư mục mới chưa quản lý Git. Nếu Git yêu cầu tên/email, khai báo danh tính của chính người dùng. Commit là mốc lưu cục bộ; chưa cần đưa mã hoặc hồ sơ doanh nghiệp lên kho công khai.

Cách dùng hai AI: một công cụ triển khai một chặng; công cụ kia đọc đặc tả, phần thay đổi và kiểm lỗi. Hai công cụ lần lượt làm việc, tránh cùng sửa một file. Sau kiểm tra, ghi kết quả vào STATUS.md và tạo một commit.

Claude Code và Codex có thể tạo mã, chạy công cụ kiểm tra và sửa file trong thư mục được cấp quyền. Việc nghiệm thu add-in phải chạy bằng Excel desktop trên Windows; kiểm thử trong môi trường Linux không chứng minh Ribbon, UserForm hoặc VBA đã hoạt động trên Excel thật.

# 11 Trình tự giao việc và đưa mã vào Excel

| Prompt trong bộ khởi động | Công việc | Bằng chứng cần xem |
| --- | --- | --- |
| 00_khoi_dong | Khảo sát môi trường và chốt hợp đồng dữ liệu. | ENVIRONMENT.md, cấu trúc dự án, hạng mục cần người dùng cung cấp. |
| 01_khung_excel | Tạo khung VBA, mẫu bảng và quy trình build. | Mẫu mở được, macro tự kiểm tra và hướng dẫn build. |
| 02_tra_cuu | Tra mã, bộ lọc, thuyết minh và nguồn. | Thử mã đúng, sai, bỏ dấu và mã cùng số khác bộ. |
| 03_chiet_tinh | Chèn công tác, khối lượng và hao phí. | Ví dụ 250/100 cho ra 5.010.000 đ theo dữ liệu thử. |
| 04_gia_chi_phi | Giá, quy tắc %, tổng hợp và làm tròn. | Thiếu giá bị phát hiện; bảng tổng khớp chi tiết. |
| 05_nhap_dinh_muc | Số hóa phụ lục và quy trình kiểm duyệt. | Mỗi mã phát hành có trang nguồn và người kiểm. |
| 06_thuy_loi | Điều kiện thủy lợi, cấp phối và ca máy. | Không tính trùng vật tư, nhiên liệu hoặc phạm vi công việc. |
| 07_xuat_kiem_tra | Nhập hồ sơ, kiểm tra, xuất và bản in. | File gửi đi tính lại được khi tắt add-in. |
| 08_nghiem_thu | Cài đặt, hiệu năng, hồi quy và 3 hồ sơ thật. | Báo cáo chạy thật, lỗi còn lại, phiên bản phát hành. |
| 09_review | Kiểm độc lập sau mỗi chặng. | Lỗi có vị trí, tình huống tái hiện và cách sửa. |

Nếu chưa có quy trình build tự động: mở workbook trống trong Excel → Alt+F11 → File → Import File, nhập các .bas/.cls/.frm đã xuất đúng định dạng; với UserForm giữ tệp .frx đi kèm. Chạy Debug → Compile VBAProject rồi macro TA_BuildTemplate hoặc TA_SelfTest do chặng 1 cung cấp.

Lưu chương trình thành .xlam. Cài qua File → Options → Add-ins → Manage Excel Add-ins → Go → Browse. Ribbon XML được đưa vào gói add-in theo quy trình build đã kiểm. Các tên macro trên là yêu cầu đầu ra của chặng lập trình, chưa phải lệnh có sẵn trong bộ đặc tả.

Khi Office chặn macro tải về, thực hiện theo chính sách doanh nghiệp và hướng dẫn Microsoft [S12]; ưu tiên bản phát hành đã ký hoặc đường dẫn tin cậy được quản trị viên chấp thuận. Không bật tất cả macro hoặc bỏ bảo vệ toàn hệ thống. Build có truy cập VBA Project cần được giải thích và cấu hình riêng trên máy phát triển.

# 12 Tiêu chí nghiệm thu và công việc bắt đầu ngay

| Nhóm kiểm | Điều kiện đạt đề xuất |
| --- | --- |
| Tính toán | Golden cases đều đạt; so 3 hồ sơ chuẩn đến từng dòng hao phí, chi phí và quy tắc làm tròn. |
| Dữ liệu | 100% mã phát hành có nguồn; không còn ô thiếu bị hiểu là 0; mã cần kiểm không được xuất chính thức. |
| Tính nhất quán | Cộng chiết tính bằng trực tiếp trên tổng hợp; tổng tài nguyên khớp lượng đã phân tích; điều chỉnh riêng không lan sang dòng khác. |
| Tính độc lập | Chép công trình sang thư mục khác, tắt add-in, mở lại; đổi khối lượng/giá và tính lại không gặp #NAME? hoặc liên kết ngoài. |
| Cài đặt | Mở, lưu, đóng, mở lại trên máy sạch có Excel mục tiêu; thử thêm/xóa/sắp xếp dòng và hai workbook cùng mở. |
| Hiệu năng mục tiêu | Tra cứu sau nạp ≤ 0,5 giây; tạo 500 công tác ≤ 15 giây trên máy chuẩn thống nhất; ghi cấu hình và kết quả đo. |
| In và xuất | Không mất cột trên A3/A4; có tên công trình, đơn vị, nguồn và phiên bản hồ sơ. |
| Khôi phục | Sao lưu trước cập nhật; quay về phiên bản dữ liệu cũ mà công trình đã lưu vẫn giữ nguyên kết quả. |

Các ngưỡng hiệu năng là mục tiêu để đo, không phải cam kết đã đạt. Không có sai số tiền tùy ý: mọi chênh lệch phải quy về một quy tắc làm tròn đã công bố hoặc một nguyên nhân được sửa.

Ngay khi bắt đầu, cần chuẩn bị: một file dự toán Excel chuẩn của công ty; phụ lục định mức chính thức; một bảng giá vật liệu, nhân công, ca máy của địa bàn; ba hồ sơ có người QS xác nhận; ảnh phiên bản Excel. Có thể bắt đầu khung kỹ thuật bằng dữ liệu thử trước khi đủ các tệp này.

Phiên làm việc đầu tiên nên đạt bốn việc: đọc toàn bộ bộ đặc tả, báo cấu hình đang có, tạo cấu trúc mã nguồn, và build được file mẫu với dữ liệu thử. Không nhập hàng nghìn mã trước khi bài toán quy đổi đơn vị và công thức tổng hợp chạy đúng.

Hãy đọc README.md, AGENTS.md và toàn bộ docs.

Thực hiện prompts/00_khoi_dong.md.

Dùng dữ liệu DEMO, không tự tạo hao phí pháp lý.

Ghi rõ việc đã kiểm trên Excel thật và việc chưa kiểm.

Cập nhật STATUS.md để tôi chuyển tiếp cho công cụ còn lại.

# 13 Nguồn đối chiếu

Mốc khảo sát 30/09/2026. Mở đường dẫn để kiểm tra lại tài liệu tại thời điểm triển khai. Các văn bản pháp lý là nguồn cho dữ liệu; hướng dẫn nhà cung cấp là nguồn cho chức năng phần mềm.

S1  Ohasoft tra cứu định mức 2026
https://ohasoft.vn/Tra_cuu_dinh_muc_2026/
Quan sát trực tiếp giao diện, tìm kiếm và tab thuyết minh.

S2  Cổng Chính phủ TT 38 năm 2026 Bộ Xây dựng
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=218632&pageid=27160&typegroupid=6
Thuộc tính văn bản và danh sách 8 phụ lục.

S3  Cổng Chính phủ TT 37 năm 2026 Bộ Nông nghiệp và Môi trường
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=219382&pageid=27160
Thuộc tính văn bản và các tệp đính kèm.

S4  GXD giới thiệu Dự toán GXD
https://gxd.vn/san-pham/phan-mem-du-toan-gxd.1
Mô tả chức năng của nhà cung cấp.

S5  G8 giới thiệu sản phẩm
https://phanmemg8.vn/gioi-thieu-dich-vu-san-pham/
Mô tả sản phẩm; cần chạy thử bản cụ thể nếu đánh giá chất lượng.

S6  ETA giới thiệu tính năng
https://dutoaneta.vn/tinh-nang-uu-viet-tren-du-toan-eta/
Mô tả tìm kiếm và nhập giá từ Excel.

S7  F1 nhập Excel giữ nguyên dữ liệu
https://dutoanf1.com.vn/cach-nhap-excel-giu-nguyen-dinh-muc-don-gia-gia-thong-bao/
Hướng dẫn chức năng đã công bố; bài viết năm 2015.

S8  Microsoft Office Add ins platform overview
https://learn.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/overview/office-add-ins
Kiến trúc Office.js và nền tảng hỗ trợ.

S9  Microsoft VBA macros in Excel for the web
https://support.microsoft.com/en-us/excel/work-with-vba-macros-in-excel-for-the-web
Giới hạn chạy VBA trên web.

S10  Claude Code Quickstart
https://code.claude.com/docs/en/quickstart
Cài đặt, đăng nhập và làm việc trong thư mục dự án.

S11  OpenAI Codex CLI
https://learn.chatgpt.com/docs/codex/cli?translationFallback=es-419
Cài công cụ, chạy codex, đăng nhập và mốc Git.

S12  Microsoft macro security
https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365-apps/security/internet-macros-blocked
Cách Office xử lý macro từ Internet.